|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2조(COALA) PROJECT 구 현 계 획(주간) | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | PJT구현1주차 | PJT구현2주차 | PJT구현3주차 | PJT구현4주차 | PJT구현5주차 | 비고 |
|
| **정 윤 세(조장)** |  |  |  |  |  |  |
| 계 획 | spring 설정 , Raw data등록 구현 계획 계속 컨펌할게요 오픈API 계속 알아보기 | **결제 등록** -MVC(addOrder)  **배송 상태 변경**-C,RC  (updateDelibery())  **(회원)주문내역 조회** -M,V,C,RC  (getOrderList)  **인쇄소 회원 파트** - M,V,C  (getFactoryOrder , getFactoryOrderList, updateDelivery())  **회원 가입** –  M,V,C  (addUser)  꾸준히 query문 업데이트 | **로그인 파트**(네이버) 이메일 확인 비밀번호 검증  **결제 창(I'mport) 결제** 데이터 받고 상태값 바꿔주기 확인  **챗봇** 알고리즘 및 내용 설정 | 뷰 |  |  |
| 확 인 |  |  |  |  |  |  |
| 변경내용 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경확인 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **김 태 욱** |  |  |  |  |  |  |
| 계 획 | **서점메인**(getBookList) BL/Controller  **카테고리별 도서목록**  (getBookListByCategory) BL/Controller **상품메인**(getProductList) BL/Controller | **도서상세보기**(getBook) BL/Controller **상품상세보기**(getProduct) BL/Controller **좋아요**(wish CRD) BL/Controller  **장바구니, 주문**(buy CRD) BL/Controller | **리뷰 CRUD** BL/Controller  **비밀번호 찾기, 아이디 찾기**  BL/Controller **더보기(무한스크롤), 페이징, 날씨할인** | 뷰 |  |  |
| 확 인 |  |  |  |  |  |  |
| 변경내용 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경확인 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **최 지 은** |  |  |  |  |  |  |
| 계 획 | **상품형태**(selectProductType)  B/L,Controller **상품등록**(addProduct) B/L,Controller | **상품수정**(updateProduct) B/L,Controller **인쇄옵션**(addPrintOption) B/L,Controller  **도서정보등록**(addProductInfo) B/L,Controller  **옵션가격**(add,get,updateOptionPrice) B/L,Controller  **가격 책정**(retailPrice) B/L,Controller  **toolbar View** | **원고 등록**(addManu) B/L,Controller  **등록도서 조회 및 판매통계** (getUserPublishList, getStatistics) B/L,Controller **수익금**(getUserCash, getAdminCashList)  **뷰** | 뷰 |  |  |
| 확 인 |  |  |  |  |  |  |
| 변경내용 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경확인 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **이 윤 경** |  |  |  |  |  |  |
| 계 획 | **자유게시판 목록/상세 조회**, 등록, 수정, 삭제  BL/ Controller/View | **회원 목록/상세 조회**(getUser,getAdminUserList)  BL/ Controller/View **댓글 조회, 등록 수정, 삭제**  BL/ Controller/View **공지사항/Qna 목록/상세 조회, 등록, 수정 삭제** BL/ Controller/View **익스프레스로 웹서버 만들기, 채팅방 생성** | **신고등록**(addReport) BL/ Controller/View  **내 게시글/댓글/문의/신고 조회** (getUserPostList, getUserCommentList, getUserQnaList, getUserReportList,)  BL/ Controller/View **관리자 문의/신고 조회** (getAdminQnaList, getAdminReportList) BL/ Controller/View **채팅메세지 전송** | 뷰 |  |  |
| 확 인 |  |  |  |  |  |  |
| 변경내용 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경확인 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2조(COALA) PROJECT 구 현 계 획(일간) | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | 7월 13일 | 7월 14일 | 7월 15일 | 7월 16일 | 7월 17일 | 비고 |
|  |  |  | 1일차 | 2일차 |
| **정 윤 세(조장)** |  |  |  |  |  |  |
| 계 획 |  |  |  | spring dependency잡기 구매 관련 테이블 데이터 등록  context-transaction.xml domain 필요한 것 확립 common자바 (ex Page, search등) 확립  도메인 작성 |  |  |
| 확 인 |  |  |  |  |  |  |
| 변경내용 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경확인 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **김 태 욱** |  |  |  |  |  |  |
| 계 획 |  |  |  | 도메인 작성 서점메인(getBookList)  BL/Controller | 카테고리별 도서목록(getBookListByCategory) BL/Controller 상품메인(getProductList) BL/Controller |  |
| 확 인 |  |  |  |  |  |  |
| 변경내용 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경확인 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **최 지 은** |  |  |  |  |  |  |
| 계 획 |  |  |  | 도메인 객체 작성 상품형태(selectProductType)  B/L,Controller | 상품등록(addProduct)  B/L,Controller |  |
| 확 인 |  |  |  |  |  |  |
| 변경내용 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경확인 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **이 윤 경** |  |  |  |  |  |  |
| 계 획 |  |  |  | 자유게시판  getPost, getPostList BL/Controller | 자유게시판 addPost, updatePost, deletePost BL/Controller |  |
| 확 인 |  |  |  |  |  |  |
| 변경내용 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경확인 |  |  |  |  |  |  |
| 2조(COALA) PROJECT 구 현 계 획(주말) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **주말** | 7월18일 | 7월19일 | 7월25일 | 7월26일 |  | 비고 |
| 1st | 2nd | 3rd | 4th |  |
| **정 윤 세(조장)** |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | | | | | | |
| **김 태 욱** |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | | | | | | |
| **최 지 은** |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | | | | | | |
| **이 윤 경** |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |