|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2조(COALA) PROJECT 구 현 계 획(일간) | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | 7월 20일 | 7월 21일 | 7월 22일 | 7월 23일 | 7월 24일 | 비고 |
| 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 |
| **정 윤 세(조장)** |  |  |  |  |  |  |
| 계 획 | (삭제제외)상태 변경 get,update 데이터개통식  (getUserOrder()) controller,mapper | 결제 등록(addOrder), list조회(주문내역(회원,인쇄소),정산관리,) controller ,mapper 작성, 결제 API 만들기 | 회원관리(일반 회원관리, 네이버 로그인) 회원 가입(addUser) 결제 API 합치기 list조회 (부족한 것 마무리) | 챗봇 알고리즘 완성 SNS로그인 합치기  주문 취소, 회원 삭제(상태변경 파트) | 한 주 체크, 결제 part controller,bl 최종확인 |  |
| 확 인 |  |  |  |  |  |  |
| 변경내용 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경확인 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **김 태 욱** |  |  |  |  |  |  |
| 계 획 | 도서상세보기(getBook) BL/Controller/View(간략) | 상품상세보기(getProduct) BL/Controller/View(간략) | 좋아요(wish C) | 좋아요(wish RD) :회원 좋아요 여부에 따른 추가/삭제 결정 | 장바구니, 주문 (buy CRD) BL/Controller |  |
| 확 인 |  |  |  |  |  |  |
| 변경내용 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경확인 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **최 지 은** |  |  |  |  |  |  |
| 계 획 | Bootstrap4 적용 툴바 Summernote lite 적용 updateProduct 구현 | login, logout REST 인쇄옵션조회(addPrintOption) B/L, GET Controller | 인쇄옵션조회(addPrintOption) B/L, POST Controller 원고등록 B/L, Controller | 가격책정(addRetailPrice) B/L, Controller | 등록도서 조회 B/L, Controller |  |
| 확 인 |  |  |  |  |  |  |
| 변경내용 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경확인 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **이 윤 경** |  |  |  |  |  |  |
| 계 획 | getPostList View addPostView 썸머노트적용 BL/Controller | addPost, updatePost, deletePost BL/Controller | Post들 View, getQnaList/getQna BL/Controller | 썸머노트 다중업로드 게시판 세개 처리 | 검색, 게시판툴바 못한것 처리 |  |
| 확 인 |  |  |  |  |  |  |
| 변경내용 |  |  |  |  |  |  |
| 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
| 변경확인 |  |  |  |  |  |  |